АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «12» января 2017г |  |  |
| --- | --- | --- |
| п. Мурино |  | № 02 |

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложения 1.

- Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложения 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет до 15.01.2017 г

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Конева И.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет.

| Глава администрации муниципального образования |  | В.Ф. Гаркавый |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Заместитель главы администрации

По ЖКХ благоустройству и безопасности           _______________ И.Н. Конев

Юрисконсульт                                                       _______________ С.В. Смирнова

Рассылка: 1 экз. – канцелярия;

1 экз.- прокуратура;

1 экз.- в дело;

1 экз. – исполнитель.

     ____________ Ковалев Д.В.

309-78-12 доб. 220

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 г. №2

График

актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» № 233 от 20.07.2016г., на официальном сайте администрации МО соответствии с п. 8, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования) | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 15.01.2017 | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 2 | Размещение уведомления о разработчике схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО, в соответствии с п. 9 Требований | в течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления уведомления от юридического лица. | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 01.03.2017 | Заместитель главы администрации И.Н. Конев специалист по коммунальным сетям администрации Д.В. Ковалев |
| 4 | Утверждение постановлением главы МО «Муринское сельское поселение» даты проведения публичных слушаний | до 15.02.2017 | Референт главы МО А.И. Виноградский |

| 5 | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п. 14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 20.02.2017г. | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п 13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 09-14.03.2017г | Заместитель главы администрации И.Н. Конев |
| 7 | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п 14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 15-21.03.2017 | Глава администрации В.Ф. Гаркавый |
| 9 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» при внесении в нее изменений, в соответствии с п 24 Требований | не позже 15.04.2017г. | Глава администрации В.Ф. Гаркавый |
| 10 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п 19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |

Приложение 2

к постановлению администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2017 г. №2

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018г.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017г. № 2

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта  Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино, улица Оборонная, дом 32 А, каб. 209;

телефон (факс): 8 (812) 309-78-12;

электронная почта: kan-murino@yandex.ru

Ответственное лицо – Ковалев Дмитрий Владимирович.

ГЕРБ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «12» января 2017г |  |  |
| --- | --- | --- |
| п. Мурино |  | № 02 |

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложения 1.

- Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложения 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет до 15.01.2017 г

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Конева И.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет.

| Глава администрации муниципального образования |  | В.Ф. Гаркавый |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 г. №2

График

актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» № 233 от 20.07.2016г., на официальном сайте администрации МО соответствии с п. 8, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования) | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 15.01.2017 | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 2 | Размещение уведомления о разработчике схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО, в соответствии с п. 9 Требований | в течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления уведомления от юридического лица. | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 01.03.2017 | Заместитель главы администрации И.Н. Конев специалист по коммунальным сетям администрации Д.В. Ковалев |
| 4 | Утверждение постановлением главы МО «Муринское сельское поселение» даты проведения публичных слушаний | до 15.02.2017 | Референт главы МО А.И. Виноградский |

| 5 | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п. 14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 20.02.2017г. | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п 13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 09-14.03.2017г | Заместитель главы администрации И.Н. Конев |
| 7 | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с п 14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 15-21.03.2017 | Глава администрации В.Ф. Гаркавый |
| 9 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» при внесении в нее изменений, в соответствии с п 24 Требований | не позже 15.04.2017г. | Глава администрации В.Ф. Гаркавый |
| 10 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п 19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Специалист по информационной работе администрации С.Н. Гладких |

Приложение 2

к постановлению администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2017 г. №2

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018г.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017г. № 2

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта  Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино, улица Оборонная, дом 32 А, каб. 209;

телефон (факс): 8 (812) 309-78-12;

электронная почта: kan-murino@yandex.ru

Ответственное лицо – Ковалев Дмитрий Владимирович.